COTIZACIÓN

25, julio del 2026.

Prepserums

Presente. -

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de saludarle y presentar la propuesta para el desarrollo de una plataforma educativa a medida para su academia de preparación de futuros serumistas. A diferencia de un sistema alquilado y genérico, esta solución es propia, personalizada y diseñada específicamente para sus necesidades.

La propuesta contempla dos productos integrados: (1) un Aula Virtual web donde los alumnos acceden a sus cursos, materiales y evaluaciones, los profesores publican su contenido, y la administración gestiona inscripciones y pagos en línea; y (2) una aplicación móvil de práctica de exámenes al estilo Duolingo, con banco de preguntas, simulacros y gamificación para que los alumnos practiquen desde su celular.

La plataforma está pensada para soportar el flujo de aproximadamente 2,000 alumnos cada 6 meses, con integración a videoconferencia (Zoom) con clases en vivo por videoconferencia integrada, pasarela de pagos peruana, y un diseño moderno y amigable.

A continuación, detallamos el alcance de los módulos, la propuesta económica y las condiciones del servicio.

Cordialmente, el equipo.

# Acerca de la plataforma

Se trata de un desarrollo a medida (no un sistema alquilado). Al finalizar, la academia recibe la plataforma, el código fuente y los manuales, sin pagos mensuales obligatorios de licencia — solo los costos de terceros (hosting, tiendas, pasarela) que se detallan más adelante.

## Los alumnos podrán

- Ver sus cursos inscritos, módulos y lecciones, con material didáctico (videos, PDF, enlaces).

- Consultar sus horarios y el calendario de clases.

- Unirse a las clases en vivo por videoconferencia integrada dentro del aula.

- Rendir cuestionarios y exámenes en línea, con calificación automática.

- Ver su avance y sus resultados en cada curso.

- Practicar para el examen SERUMS desde la app móvil (Etapa 2).

- Realizar pagos en línea.

## Los profesores podrán

- Subir sus cursos, organizados en módulos y lecciones.

- Cargar videos y material didáctico de cada clase.

- Programar sus clases en vivo (videoconferencia) desde el propio curso.

- Crear su banco de preguntas y armar cuestionarios y exámenes.

- Ver y exportar reportes de rendimiento de sus alumnos.

- Comunicarse con sus alumnos por mensajería interna.

## Administración y reportes

- Gestionar usuarios, roles y permisos (alumno / profesor / administrador).

- Administrar cursos, contenidos e inscripciones.

- Consultar un tablero con indicadores: ingresos, alumnos activos y cursos.

- Generar y descargar reportes de pagos, inscripciones y rendimiento (Excel / CSV / PDF).

- Auditorías generales.

## Pagos en línea

Tanto en la plataforma web como en la app móvil, el acceso puede gestionarse mediante matrícula o suscripción. En todos los casos, el sistema cumple únicamente la función de procesar el pago de forma segura a través de una pasarela de pago (Culqi / Izipay / MercadoPago); no realiza ninguna otra gestión financiera.

## La ventaja de tener tu propio sistema (frente a alquilar)

A diferencia de los sistemas que se alquilan por una mensualidad permanente, esta plataforma es un desarrollo propio: al finalizar, la academia recibe el sistema, su código fuente y, sobre todo, toda su información descargable y bajo su control.

- No dependes de un proveedor externo ni de pagos mensuales de licencia de por vida.

- Toda la información (alumnos, cursos, pagos, notas) es tuya y se puede exportar cuando quieras.

- El sistema se adapta a la academia, no la academia al sistema.

- Puedes ampliarlo y personalizarlo en el futuro.

# Módulos considerados

Nota: en la etapa inicial se pueden obviar la App Móvil y las pruebas QA, que se desarrollarían en una etapa posterior. El precio resumen corresponde a la Etapa Inicial.

1. Aula Virtual — Alumnos

Acceso a cursos y módulos, material didáctico (videos, PDF, enlaces), horarios, clase en vivo por videoconferencia integrada dentro del aula, cuestionarios y exámenes en línea con calificación automática, y seguimiento del progreso individual.

2. Gestión Docente

Panel para que los profesores suban sus cursos y contenidos, programen sus clases en vivo desde el propio curso, creen bancos de preguntas y evaluaciones, y consulten reportes de rendimiento de sus alumnos.

3. Panel Administrador

Gestión de usuarios y roles, administración de cursos y contenidos, control de inscripciones y pagos, y tablero de reportes (ingresos, alumnos activos, cursos).

4. Pasarela de Pagos en Línea

Inscripción y pago de cursos en línea integrado con pasarela peruana (Culqi / Izipay/ MercadoPago – a evaluación), con registro de transacciones y comprobantes.

5. App Móvil de Práctica (tipo Duolingo) — Etapa 2

Aplicación para iOS y Android enfocada en la práctica del examen SERUMS: banco de preguntas y simulacros, gamificación (rachas, puntos, niveles y ranking), estadísticas de avance y notificaciones. Se desarrolla en una etapa posterior a la plataforma web.

6. Diseño UX/UI a Medida

Interfaz propia, bonita y amigable, diseñada específicamente para la academia siguiendo los lineamientos de marca existente.

# Propuesta económica

Modalidad: Desarrollo a medida — pago único por fases. La academia queda como propietaria del software.

| Etapa / Módulo | Tiempo (días) | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| ETAPA INICIAL — Plataforma web (base del proyecto) |  |  |
| 1. Gestión de Proyecto y Diseño UX/UI | 17 | 6,300 |
| 2. Aula Virtual — Alumnos (videoconferencia integrada) | 23 | 10,400 |
| 3. Aula Virtual — Profesores (clase en vivo integrada) | 17 | 8,200 |
| 4. Panel Administrador (reportes descargables) | 13 | 6,600 |
| 5. Pasarela de Pagos | 6 | 3,400 |
| 6. Infraestructura y Despliegue | 5 | 2,900 |
| 7. Capacitación y Entrega | 4 | 1,600 |
| SUBTOTAL ETAPA INICIAL |  | 39,400 |
| IGV (18%) |  | 7,092 |
| TOTAL ETAPA INICIAL (RESUMEN) |  | 46,492 |
| ETAPA 2 — Opcional que sea posterior (App Móvil + QA) |  |  |
| 8. App Móvil de Práctica (iOS + Android) | 21 | 11,000 |
| 9. Pruebas (QA) y Correcciones | 7 | 3,000 |
| SUBTOTAL ETAPA 2 |  | 14,000 |
| IGV (18%) |  | 2,520 |
| TOTAL ETAPA 2 |  | 16,520 |
| TOTAL GENERAL (ambas etapas, incl. IGV) |  | 63,012 |

Montos en soles (PEN). El IGV (18%) aplica solo si se emite factura.

## Forma de pago (sobre el total de Etapa Inicial)

| Hito | % | Monto con IGV (S/) | Monto sin IGV(S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| A la firma del contrato (inicio) | 40% | 18,597 | 15,760 |
| Entrega de avance (módulos principales) | 30% | 13,948 | 11,820 |
| Entrega final (puesta en marcha) | 30% | 13,947 | 11,820 |

## Costos de terceros (no incluidos — asumidos por la academia)

- Hosting web + base de datos

- Dominio

- Zoom

- Google Play

- Comisión de pasarela de pagos

- Almacenamiento de grabaciones

- Mantenimiento y soporte (opcional, luego de la garantía)

# Condiciones del servicio

- Plazo de entrega: hasta el 30 de octubre del 2026 (equipo dedicado; calendario estimado 12–14 semanas).

- Garantía: 30 días de corrección de errores sin costo luego de la entrega final.

- Entregables: plataforma web + app móvil (iOS/Android), código fuente, manuales de usuario y capacitación.

- Propiedad: el software desarrollado es propiedad de la academia.

- Capacitación: incluida para staff y profesores.

- Confidencialidad: se firma cláusula de confidencialidad y protección de datos personales (Ley N° 29733).

- Soporte: vía correo, WhatsApp y acceso remoto durante horario laboral.

- Fuera de alcance: módulos escolares (pensiones, médico, admisión, SIAGIE, boletas MINEDU, portal de padres) y contenidos (banco de preguntas y videos los provee la academia).

Propuesta válida por 30 días.